## Slide 1
SUPPORTAI
SupportAI
Plataforma inteligente de atención y soporte mediante asistente
conversacional basado en inteligencia artificial
Fase 1 — Definición del Proyecto APT
Benjamin Vega - Nicolas Raguileo - Martin Irarrazabal

## Slide 2
DATOS DEL DOCUMENTO
Información del proyecto
Nombre del proyecto
SupportAI
Grupo
N°05
Periodo
13 ago — 26 nov 2026 (15 semanas)
Áreas de desempeño
Desarrollo de Software · IA · Bases de Datos · Seguridad
COMPETENCIAS CLAVE
  Diseño de soluciones informáticas integrales
  Construcción de modelos de datos
  Arquitectura de soluciones sistémicas
  Resolución de vulnerabilidades de seguridad
  Certificación de productos y procesos
2

## Slide 3
INTRODUCCIÓN
Del problema al proyecto
Contexto
Las organizaciones reciben un alto volumen de consultas repetitivas a través de canales tradicionales de atención.
Objetivo
Diseñar e implementar una plataforma con un asistente de IA que resuelva consultas automáticamente y escale a un humano cuando corresponda.
Alcance
Plataforma web, motor RAG, control de confianza, tickets, trazabilidad, panel administrativo, seguridad y pruebas.
3

## Slide 4
ANÁLISIS PRELIMINAR DEL CASO
El problema, con evidencia real
Los equipos de atención enfrentan una presión creciente por volumen de consultas y expectativas de respuesta cada vez más rápidas:
78%
de los consumidores compra al primer negocio que le responde
21.9h
tiempo promedio de resolución en canales atendidos por humanos
70%
de las consultas de soporte son repetitivas y automatizables
4

## Slide 5
DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
Objetivo general y alcance
Diseñar e implementar una plataforma web de atención y soporte con un asistente conversacional basado en IA, que resuelva consultas automáticamente y las escale a atención humana cuando sea necesario, garantizando trazabilidad, calidad y seguridad.
INCLUYE
Plataforma con 3 roles
Motor RAG + control de confianza
Tickets y escalamiento
Trazabilidad e historial
Seguridad, auditoría y pruebas
NO INCLUYE
Integración con sistemas reales externos
Operación a escala productiva
Soporte multiidioma
Canales adicionales (WhatsApp, correo)
5

## Slide 6
DESCUBRIMIENTO Y VISIÓN DEL PRODUCTO
Actores y sus necesidades
Cliente
Respuestas inmediatas y confiables, con escalamiento simple
Ejecutivo de atención
Recibir solo los casos relevantes, con contexto completo
Administrador
Supervisar la base de conocimiento y la calidad del servicio
6

## Slide 7
PRODUCT GOAL
Que los clientes resuelvan sus consultas de forma inmediata y confiable a través de un asistente con IA, derivando a un humano solo cuando sea necesario, con trazabilidad completa.
Valor para el cliente
Respuestas rápidas y confiables, sin inventar información
Factibilidad técnica
Tecnologías validadas, viables dentro del semestre
Impacto organizacional
Menor carga operativa, más tiempo para casos complejos
Sostenibilidad
Arquitectura desacoplada, fácil de mantener y evolucionar
7

## Slide 8
DEFINICIÓN FORMAL DE ENTREGABLES
16 entregables, 4 frentes de trabajo
3
Plataforma y usuarios
Plataforma web · Usuarios y roles · Panel administrativo
4
IA y conocimiento
Asistente conversacional · Base de conocimiento · Motor RAG · Control de confianza
4
Soporte y trazabilidad
Escalamiento · Tickets · Historial · Dashboard de métricas
5
Infraestructura y calidad
Backend/API · Base de datos · Seguridad · Pruebas · Despliegue
8

## Slide 9
PLANIFICACIÓN INICIAL
Metodología ágil y Carta Gantt
Metodología Scrum: sprints cortos, backlog priorizado y entregas incrementales validadas con el equipo en cada iteración.
Fase 1
Diagnóstico y planificación
Requerimientos, arquitectura y modelo de datos
→
Fase 2
Desarrollo e implementación
Motor RAG, chatbot, tickets, panel y seguridad
→
Fase 3
Pruebas, cierre y entrega
Plan de pruebas, despliegue y documentación final
9

## Slide 10
CIERRE FASE 1
Conclusiones
El problema está validado con evidencia real de la industria, no solo con una suposición.
SupportAI tiene objetivos, alcance y entregables claramente definidos, y es técnicamente factible en 18 semanas.
El proyecto se alinea directamente con las competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática.
Contamos con una metodología (Scrum) y una planificación (Carta Gantt) que sustentan la ejecución de la Fase 2.